

**Администрация**

**МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **от** | **14.08.2019** | **№** | **82** |
|  | 307369 Курская область, Рыльский район, с.Михайловка | | |

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры муниципального**

**образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района**

**Курской области на 2015-2025 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области», утвержденного постановление Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района от 01.11.2013г. № 70, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 год за 2018 год согласно приложения.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Михайловского сельсовета В.И.Яношев

Рыльского района

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района Курской области

от 14.08.2019 г. № 82

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 год » за 2018 год**

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 14.12.2017г № 62 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 год» в 2018 году предусмотрено из бюджета сельского поселения– 0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **0** | **0** | **0** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 год (далее муниципальная программа) направлена на исполнение мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования .

Целями Программы являются:

-качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рылского района Курской области

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рыльского района Курской области.

Настоящая Программа рассчитана на 2015 - 2025 годы.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполне-  ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: реконструкции объектов водоснабжения  муниципального образования «Михайловский сельсовет» | | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | - | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 0 | 0 | без финансирования |
|  |  | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: обеспечения сбора и утилизации ТБО  и санитарной очистке муниципального образования «Михайловский сельсовет**»** | | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | - | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 0 | 0 | без финансирования |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение сетевым газом населения (строительство газопровода) | | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | - | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 0 | 0 | без финансирования |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Решение Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 07.11. 2018г № 105 «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 годы | Уточнение объема финансирования -0,0 тыс.рублей |

.

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2018 году средства из бюджета поселения не предусматривались

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,  предусмотренные Программой | | | | |
| 1 год реализации Программы  2015г. | 2 год реализации Программы  2016г. | 3 год реализации Программы  2017г. | 4 год реализации Программы  2018г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество построенного газопровода | ед | - | - |  | - |  |
| 2 | Количество реконструированных водозаборов | ед | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество построенного водопровода | ед | - | - | - | - |  |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | - |  |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры | КВ.м | - | - | - | - |  |
| 7 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 71 | 72 |  |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. / 0 тыс. рублей х 100% =0%

Анализ реализации программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с недостатком средств.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Имеются отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период .

Для дальнейшей реализация муниципальной программы на 2019 год требуется корректировка.